**Аналитическая справка**

**о ходе реализации государственной программы Кировской области «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности» за 2022 год**

**1. Общая характеристика государственной программы**

Государственная программа Кировской области «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности» утверждена постановлением Правительства Кировской области от 30.12.2019
№ 756-П «Об утверждении государственной программы Кировской области «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности» (далее – государственная программа).

Целями государственной программы является повышение качества жилищно-коммунальных услуг, повышение энергоэффективности и развитие системы газоснабжения.

Достижение целей осуществляется путем решения следующих задач:

создание условий для обеспечения надлежащего качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг;

создание условий для обеспечения повышения энергоэффективности;

повышение уровня газификации и использования природного газа.

Соисполнителями государственной программы являются:

региональная служба по тарифам Кировской области;

государственная жилищная инспекция Кировской области.

В рамках государственный программы реализуется региональный проект «Чистая вода в Кировской области».

**2. Результаты реализации государственной программы Кировской области, достигнутые в отчетном году**

В рамках государственной программы реализуются отдельное мероприятие «Обеспечение создания условий для реализации государственной программы»
и три подпрограммы:

«Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры Кировской области»;

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
в Кировской области»;

«Газификация Кировской области».

На решение задачи государственной программы «создание условий
для обеспечения надлежащего качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг» направлена реализация отдельного мероприятия «Обеспечение создания условий для реализации государственной программы»
и подпрограммы «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры Кировской области».

В ходе решения задачи был внесен вклад в достижение следующих результатов:

обеспечено финансирование, содержание министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области;

обеспечено выполнение государственных полномочий в сфере теплоснабжения и электроэнергетики, повышение качества и надежности предоставляемых коммунальных услуг, комфортное проживание граждан;

обеспечена деятельность Кировского областного государственного бюджетного учреждения институт «Кировкоммунпроект».

**Подпрограмма «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры Кировской области»**

Реализация подпрограммы направлена на достижение цели государственной программы «повышение качества жилищно-коммунальных услуг» и на решение задачи государственной программы «создание условий
для обеспечения надлежащего качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг».

В ходе решения задачи подпрограммы «повышение качества жилищного фонда и комфортности условий проживаний граждан Кировской области»
был внесен вклад в достижение следующих результатов:

государственной жилищной инспекцией Кировской области (далее –
ГЖИ Кировской области) рассмотрено 10 770 письменных обращений, из них 7 560 – от физических лиц и 3 210 – от юридических лиц;

в ходе рассмотрения поступивших обращений ГЖИ Кировской области проведено 1007 внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий, в том числе по исполнению предписаний. Доля проверок лицензионного контроля, жилищного надзора, проведенных в установленные сроки, составила 100 %
в общем количестве проверок;

региональной службой по тарифам Кировской области (далее –
РСТ Кировской области) рассмотрены все поступившие заявления ресурсоснабжающих организаций об установлении тарифов (цен)
в регулируемых сферах;

За 2022 год РСТ Кировской области проведено 59 внеплановых документарных проверок в отношении подконтрольных субъектов. Также
РСТ Кировской области осуществляла мероприятия по региональному государственному контролю, при проведении которых не требуется взаимодействие органа государственного контроля (надзора) с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, а именно осуществляла мониторинг и систематическое наблюдение за исполнением обязательных требований стандартов раскрытия информации организациями, осуществляющими регулируемую деятельность. Контроль РСТ Кировской области осуществлялся постоянно, с учетом установленных сроков
и в отношении всех подконтрольных субъектов, осуществляющих регулируемые виды деятельности, информация о которых подлежит раскрытию в соответствии с требованиями действующего законодательства. Выявлено 15 нарушений, предусмотренных ч.1 ст.19.8.1., ст.14.6 КоАП РФ. Наложено штрафов на сумму 60 тыс. рублей;

в связи с пересмотром размера подлежащей внесению платы граждан
за коммунальные услуги при приведении в соответствие с утвержденными
в установленном порядке предельными индексами в перечень ресурсоснабжающих, управляющих организаций и иных исполнителей коммунальных услуг, имеющих право на предоставление субсидий, включено 288 организаций, заключено 296 соглашений за январь-ноябрь 2022 года, сформировано 59 сводных реестров на перечисление субсидии, возмещены недополученные доходы 317 ресурсоснабжающим, управляющим организациям и иным исполнителям коммунальных услуг, связанные с пересмотром размера подлежащей внесению платы граждан за коммунальные услуги при привидении в соответствие с утвержденными в установленном порядке предельными индексами;

показатель собираемости взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах по сравнению со значением прошлого года увеличился на 0,5 процентных пункта за счет погашения собственниками помещений задолженности прошлых лет;

выполнены работы по капитальному ремонту в 284 многоквартирных домах, в том числе в 152 многоквартирных домах, собственники которых формируют фонд капитального ремонта на счете НКО «Фонд капитального ремонта»,
на 857,8 тыс.кв.м., что составляет 44,38% от плана. Причинами невыполнения показателя явились нарушение сроков работ подрядными организациями
и несоответствие стоимости строительных материалов и оборудования, предусмотренной разработанной в 2020 – 2021 годах проектной документацией на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах,
их стоимости, фактически сложившейся в 2022 году на территории Кировской области. Работы будут продолжены в 2023 году.

В стадии исполнения находятся договоры на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества
в многоквартирном доме (далее – договор) в отношении 65 многоквартирных домов. Конкурсные процедуры по отбору подрядных организаций на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества
в многоквартирном доме (далее – работы по капитальному ремонту) проводятся в отношении 78 многоквартирных домов. В отношении 1 многоквартирного дома заключен договор на разработку проектной документации. В отношении
1 многоквартирного дома размещены извещения и конкурсная документация
на отбор подрядных организаций по выполнению работ по комплексной разработке проектной документации и на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту.

При очередной актуализации из краткосрочного плана на 2022 год будут исключены 2 многоквартирных дома в связи с решениями собственников помещений многоквартирных домов о переносе сроков выполнения капитального ремонта на более поздний период.

Кроме того, перенос сроков выполнения капитального ремонта осуществляется и в рамках трехлетнего периода, предусмотренного областной программой.

По поручению министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области (далее – министерство) в отношении всех многоквартирных домов, включенных в краткосрочный план реализации областной программы на 2022 год, и работы по которым не завершены, Фондом разработан и утвержден план-график завершения работ по каждому многоквартирному дому. Исполнение плана-графика находится на постоянном контроле министерства, Правительства Кировской области. Данная работа будет продолжена в 2023 году;

заключен государственный контракт от 30.06.2022 № 8 в целях оказания услуг по проведению социологического исследования об удовлетворенности населения муниципальных районов, городских и муниципальных округов Кировской области жилищно-коммунальными услугами. Организованы
и проведены опросы населения на территориях всех городских округов
и муниципальных районов Кировской области методом личного стандартизированного интервью по месту жительства.

В целях повышения инвестиционной привлекательности региона
и привлечения большего объема инвестиций со стороны
ПАО «Газпром», направляемых на газификацию региона, из областного бюджета в декабре 2022 года была предоставлена субсидия в размере 17,41 млн. рублей бюджету муниципального образования Восточное городское поселение Омутнинского района Кировской области на финансовое обеспечение части затрат (погашение просроченной задолженности) МКУП ЖКХ «Коммунальник» на природный газ, поставленный ООО «Газпром межрегионгаз Киров» предприятию для оказания коммунальных услуг потребителям на территории муниципального образования Восточное городское поселение Омутнинского района Кировской области.

В ходе решения задачи подпрограммы «модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» реализованы мероприятия по приобретению
и монтажу 72 объектов котельного и насосного оборудования (98% от плана), замене 36,7 км водопроводных сетей (99% от плана) и 7,2 км тепловых сетей (67% от плана), а также ремонту (и приобретению) 8 источников тепловой энергии (89% от плана). Основной причиной отсутствия 100% исполнения показателей является несостоятельность конкурсных процедур, вызванная отсутствием потенциальных подрядчиков для выполнения работ.

В ходе реализации проекта «Чистая вода в Кировской области»
и региональной программы «Повышение качества водоснабжения на территории Кировской области» в 2019 – 2024 годы, утвержденной постановлением Правительства Кировской области» от 01.08.2019 № 421-П (далее – программа) разработана проектная документация, имеющая положительное заключение государственной экспертизы, для реализации двух мероприятий
по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки. В связи с нарушениями подрядными организациями сроков разработки проектной документации, предусмотренных муниципальными контрактами, разработка (корректировка) проектной документации для 3 мероприятий в установленные сроки не была завершена.

Также в 2022 году в рамках программы началась реализация мероприятий «Реконструкция системы водоснабжения города Вятские Поляны Кировской области», «Реконструкция системы водоснабжения города Котельнича», «Модернизация системы водоснабжения «Центральная часть» Омутнинского городского поселения Омутнинского района» (далее – мероприятия). Средства федерального бюджета в размере 262 785,00 тыс. рублей, выделенные
в 2022 году на их реализацию, были освоены в полном объеме. Работа
по реализации мероприятий продолжается, срок завершения мероприятий
2023 год.

**Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Кировской области»**

На достижение цели государственной программы «повышение энергоэффективности» и на решение задачи государственной программы «создание условий для обеспечения повышения энергоэффективности» направлена реализация подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Кировской области».

В ходе решения задачи подпрограммы «совершенствование энергетического менеджмента» был внесен вклад в достижение следующих результатов:

оператору государственной информационной системы в области энергосбережения направлено 49 сводных отчетов о состоянии энергоэффективности в Кировской области;

проведена экспертиза 90 программ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, что составляет 64,29% от плана. Снижение количества экспертиз обусловлено снижением числа заявок в связи с исполнением главными распорядителями бюджетных средств постановления Правительства Российской Федерации от 07.10.2019 № 1289, в соответствии с которым вносились правки
в программы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

В ходе решения задачи подпрограммы «расширение практики применения энергосберегающих технологий» был внесен вклад в достижение следующих результатов:

на предприятиях Кировской области произведена замена оборудования
на более энергоэффективное, проведена реконструкция тепловых
и электрических сетей, заменены светильники с лампами ДРЛ и лампами накаливания на светодиодные светильники;

Кировским филиалом ПАО «Т Плюс» продолжается реконструкция оборудования и тепловых сетей протяженностью более 15 км в г. Кирове. Проведено строительство котельной в г. Кирс, а также реконструкция котельной в мкр Чистые пруды и в пос. Сидоровка с переводом на природный газ.

принято решение о предоставлении целевых беспроцентных займов
в отношении 2 организаций на проведение мероприятий по замене старого оборудования на энергоэфективное: ООО «Пищевик», Сунское РайПО. Годовая планируемая экономия от реализации мероприятий составит 823 тыс. рублей, срок окупаемости 2 года.

**Подпрограмма «Газификация Кировской области»**

На достижение цели государственной программы «развитие системы газоснабжения» и на решение задачи государственной программы «повышение уровня газификации и использования природного газа» направлена реализация подпрограммы «Газификация Кировской области».

В ходе решения задачи подпрограммы «создание благоприятных условий
для развития системы газоснабжения» была разработана проектно-сметная документация по объекту «Распределительный газопровод в д. Пантюхино Кирово-Чепецкого района Кировской области», получено положительное заключение государственной экспертизы.

В рамках синхронизации выполнения Программы развития газоснабжения
и газификации Кировской области на период 2021 – 2025 годы (далее – Программа), утвержденной Губернатором Кировской области и Председателем Правления ПАО «Газпром» и реализуемой единым оператором газификации ООО «Газпром газификация» совместно с уполномоченной на территории Кировской области газораспределительной организацией АО «Газпром газораспределение Киров» за счет средств ПАО «Газпром», с целью исключения риска срыва сроков реализации мероприятий Программы из областного бюджета была предоставлена субсидия местным бюджетам на разработку схем газоснабжения населенных пунктов Кировской области, по итогам предоставления субсидии были разработаны схемы по 29 населенным пунктам стоимостью 5,66 млн. рублей. Невыполнение целевого показателя на 24% обусловлено несоблюдением установленных муниципальными контрактами сроков выполнения работ (оказания услуг) подрядными организациями.

**3. Результаты использования бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию государственной программы в отчетном году**

В 2022 году реализация государственной программы осуществляется
за счет средств федерального, областного, местных бюджетов, иных внебюджетных источников.

Общий объем финансирования составил 3 901 947,17 тыс. рублей, объем финансирования за счет средств федерального бюджета – 262 785,00 тыс. рублей (6,74%), областного бюджета – 2 457 233,50 тыс. рублей (62,97%), за счет средств местных бюджетов – 13 032,91 тыс. рублей (0,33%), за счет средств иных внебюджетных источников – 1 168 895,76 тыс. рублей (29,96%).

Справочно: за счет средств налоговых расходов консолидированного бюджета Кировской области – 520,00 тыс. рублей.

За 2022 год фактические расходы на реализацию государственной программы составили 3 861 935,01 тыс. рублей, что составляет 98,99%
от запланированного объема, в том числе:

за счет средств федерального бюджета – 262 785,00 тыс. рублей (100,00%);

за счет средств областного бюджета – 2 344 536,22 тыс. рублей (95,44%);

за счет средств местных бюджетов – 9 866,29 тыс. рублей (75,70%),

за счет средств иных внебюджетных источников – 1 244 747,50 тыс. рублей (106,49%).

Объем налоговых расходов по предварительной оценке составил
520,0 тыс. рублей.

Справочно: оценка эффективности предоставленных налоговых льгот будет проведена после получения необходимой информации об освобожденных организациях от уплаты транспортного налога в отношении транспортных средств, оборудованных для использования природного газа в качестве моторного топлива.

Средства Федерального бюджета на реализацию мероприятий государственной программы привлекаются в рамках реализации мероприятий государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным
и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

На 2022 год была запланирована реализация мероприятий «Реконструкция системы водоснабжения Вахрушевского городского поселения Слободского района» и «Реконструкция системы водоснабжения города Вятские Поляны Кировской области».

Приказом Минстроя России от 09.08.2022 № 655/пр мероприятие «Реконструкция системы водоснабжения Вахрушевского городского поселения Слободского района» заменено на мероприятия:

«Модернизация системы водоснабжения «Центральная часть» Омутнинского городского поселения Омутнинского района»
и «Реконструкция системы водоснабжения города Котельнича».

По мероприятиям города Вятские Поляны, города Котельнича
и Омутнинского городского поселения Омутнинского района в 2022 году
все необходимые соглашения с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и муниципальными образованиями были подписаны. Средства федерального бюджета
в размере 262 785,00 тыс. рублей, выделенные в 2022 году на реализацию мероприятий, были освоены в полном объеме. Работа по реализации мероприятий продолжается, срок завершения – 2023 год.

Проект постановления Правительства Кировской области от 18.01.2023
№ 117/2023 «О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Кировской области» не вступил в силу, в нарушение установленных пунктом 4.3 постановления Правительства Кировской области от 21.09.2022 № 528-П
«О разработке, реализации и оценке эффективности реализации государственных программ Кировской области» («объемы бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации государственных программ (комплексных программ) подлежат обязательному ежегодному уточнению и приведению в срок до 1 марта года, следующего за отчетным
в части текущего финансового года и планового периода - в соответствие
с объемами бюджетных ассигнований, утвержденными законом Кировской области об областном бюджете») в связи с длительным согласованием проекта постановления с соисполнителями государственной программы.

**4. Сведения о достижении значений целевых показателей эффективности реализации государственной программы Кировской области в отчетном году**

Всего в рамках реализации государственной программы в 2022 году запланировано 33 целевых показателя эффективности, из них по 15 показателям
не удалось достигнуть планового значения.

Подробная информация о достижении значений целевых показателей эффективности реализации государственной программы, подпрограмм
и отдельного мероприятия государственной программы приведена в приложении № 2 к годовому отчету.

**5. Предложения по дальнейшей реализации государственной программы Кировской области**

Необходимость развития коммунальной и жилищной инфраструктуры, повышения энергетической эффективности и газификации продолжает быть актуальной для Кировской области. Поэтому решение задач по созданию условий для обеспечения надлежащего качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг, повышения энергоэффективности и повышения уровня газификации и использования природного газа на территории Кировской области должно быть продолжено в рамках реализации указанной государственной программы в увеличенных объемах финансирования.

Одним из наиболее важных рисков недостижения запланированных результатов реализации государственной программы является снижение уровня финансирования программных мероприятий за счет средств областного
и местного бюджетов.

|  |  |
| --- | --- |
| Приложение: | 1. Отчет об исполнении плана реализации государственной программы Кировской области за отчетный год (приложение № 1).2. Сведения о достижении значений показателей государственной программы Кировской области (приложение № 2). |

Ведущий консультант отдела предоставления
субсидий министерства энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Кировской области Л.Н. Артёменкова