Приложение

УТВЕРЖДЕНЫ

Указом Губернатора

Кировской области

от №

**ИЗМЕНЕНИЯ**

**в программе газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Кировской области   
на 2022 – 2031 годы**

* 1. [Раздел](consultantplus://offline/ref=45624998399250FCDFEB4BE0A36D562194CD062C095A0F76BEC96589779BA8BA589F4E17D165D181F89912354475CE97CFA83BEDD4CD139EC1BF0524A9V9H) «Объемы и источники финансирования Программы\*» [паспорт](consultantplus://offline/ref=45624998399250FCDFEB4BE0A36D562194CD062C095A0F76BEC96589779BA8BA589F4E17D165D184F09E10344775CE97CFA83BEDD4CD139EC1BF0524A9V9H)а Программы изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| «Объемы и источники финансирова-ния Програм-мы[\*](consultantplus://offline/ref=23277EAB18EC2AE4CA5DC863254BAF52C04F74CDDEC940AB72933DD6E6A1F8E50C8C6BFE3C1D85B7246A903A02C3CF3E3C2C6A85921A49F6E2E84F04k1b0N) | общий объем финансирования – 38 319 368,79 тыс. рублей, в том числе:  средства организаций – 37 551 390,91 тыс. рублей;  иные внебюджетные источники – 767 977,89 тыс. рублей (по согласованию)». |

* 1. Раздел 2 «План мероприятий Программы» изложить   
     в следующей редакции:
  2. Раздел 6 «Сводный план-график догазификации Кировской области» и раздел 7 «Пообъектный план-график догазификации Кировской области» изложить в следующей редакции:
  3. Внести изменение в пункт 2 информации об объемах   
     и источниках финансирования мероприятий Программы (приложение № 4 к Программе), изложив абзацы с первого по третий в следующей редакции:

«2. Общий объем финансирования Программы – 38 319 368,79 тыс. рублей, в том числе:

средства организаций – 37 551 390,91 тыс. рублей;

иные внебюджетные источники – 767 977,89 тыс. рублей   
(по согласованию)».

* 1. Прогнозируемый размер расходов на реализацию Программы (приложение № 9 к Программе) изложить в новой редакции согласно приложению.

|  |
| --- |
|  |

Приложение

Приложение № 9

к Программе

**ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ РАЗМЕР**

**расходов на реализацию Программы**

| № п/п | Наименование программы, мероприятия | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025  год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | итого |
|  | Программа газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Кировской области  на 2022 – 2031 годы | всего | 5339354,62 | 8232267,60 | 7885619,18 | 4466827,40 | \* | \* | \* | \* | \* | \* | 38319368,79 |
| средства организаций | 5111845,97 | 7920174,46 | 7657284,98 | 4466785,49 | \* | \* | \* | \* | \* | \* | 37551390,91 |
| иные внебюджетные источники | 227508,64 | 312093,13 | 228334,20 | 41,91 |  |  |  |  |  |  | 767977,89 |
| 1 | Программа развития газоснабжения и газификации Кировской области на период  2021 – 2025 годы, утвержденная Правительством Кировской области и Публичным акционерным обществом «Газпром» | всего\* | 4036900,00 | 4370000,00 | 5044800,00 | 4430800,00 | \* | \* | \* | \* | \* | \* | 30277800,00 |
| средства организаций\* | 4036900,00 | 4370000,00 | 5044800,00 | 4430800,00 | \* | \* | \* | \* | \* | \* | 30277800,00 |
| 2 | Программа «Газификация Кировской области по строительству и реконструкции газораспределительных сетей», финансируемая за счет средств специальных надбавок к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям | всего | 212594,54 | 270939,27 | 228334,20 | 41,91 |  |  |  |  |  |  | 711909,93 |
| иные внебюджетные источники  (средства специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа) | 212594,54 | 270939,27 | 228334,20 | 41,91 |  |  |  |  |  |  | 711909,93 |
| 3 | Программа газификации Кировской области  на 2019 – 2023 годы, реализуемая в рамках регуляторного контракта  от 02.07.2020 № 09-15-р | всего | 14 914,1 | 41 153,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 068,0 |
| иные внебюджетные источники | 14 914,1 | 41 153,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 068,0 |
| 4 | Регистрация права собственности на объекты газораспределения, ранее являвшиеся бесхозяйными | всего\*\* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные внебюджетные источники\*\* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства организаций\*\* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Реализация мероприятий  по технологическому присоединению в рамках догазификации Кировской области | всего | 1251080,91 | 3600867,14 | 2651977,71 | 36027,40 |  |  |  |  |  |  | 7539953,15 |
| средства организаций (займ единого оператора газификации, предоставляемый на капитальные вложения в объекты газификации) | 1074813,36 | 3550174,46 | 2612484,98 | 35985,49 |  |  |  |  |  |  | 7273458,29 |
|  |  | средства организаций (займ единого оператора газификации, предоставляемый на текущие затраты) | 132,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 132,62 |
|  |  | иные средства (средства специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа, направляемые на капитальные вложения в объекты газификации) | 157404,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 157404,33 |
|  |  | иные средства (средства специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа, направляемые на текущие затраты) | 18730,61 | 50692,67 | 39492,73 | 41,91 |  |  |  |  |  |  | 108957,92 |

\* Информацию об объемах финансирования мероприятий, предусмотренных пунктом 2.1 раздела 2 настоящей Программы и реализуемых   
с привлечением инвестиций Публичного акционерного общества «Газпром», ПАО «Газпром» не предоставляет.

\*\* Объем финансирования мероприятий, связанных с государственной регистрацией права собственности на бесхозяйные объекты газораспределения, уточняется по мере выявления указанных объектов.

|  |
| --- |
|  |