**Аналитическая справка**

**о ходе реализации государственной программы Кировской области «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности» за 2023 год**

**1. Общая характеристика государственной программы**

Государственная программа Кировской области «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности» утверждена постановлением Правительства Кировской области от 30.12.2019
№ 756-П «Об утверждении государственной программы Кировской области «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности» (далее – государственная программа).

Целями государственной программы является повышение качества жилищно-коммунальных услуг, повышение энергоэффективности и развитие системы газоснабжения.

Достижение целей осуществляется путем решения следующих задач:

создание условий для обеспечения надлежащего качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг;

создание условий для обеспечения повышения энергоэффективности;

повышение уровня газификации и использования природного газа.

Соисполнителями государственной программы являются:

региональная служба по тарифам Кировской области;

государственная жилищная инспекция Кировской области.

В рамках государственный программы реализуется региональный проект «Чистая вода в Кировской области».

**2. Результаты реализации государственной программы Кировской области, достигнутые за 2023 год**

В рамках государственной программы реализуются отдельное мероприятие «Обеспечение создания условий для реализации государственной программы»
и три подпрограммы:

«Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры Кировской области»;

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
в Кировской области»;

«Газификация Кировской области».

На решение задачи государственной программы «создание условий
для обеспечения надлежащего качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг» направлена реализация отдельного мероприятия «Обеспечение создания условий для реализации государственной программы»
и подпрограммы «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры Кировской области».

В ходе решения задачи был внесен вклад в достижение следующих результатов:

обеспечено финансирование, содержание министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области;

обеспечено выполнение государственных полномочий в сфере теплоснабжения и электроэнергетики, повышение качества и надежности предоставляемых коммунальных услуг, комфортное проживание граждан;

обеспечена деятельность Кировского областного государственного бюджетного учреждения институт «Кировкоммунпроект».

**Подпрограмма «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры Кировской области»**

Реализация подпрограммы направлена на достижение цели государственной программы «повышение качества жилищно-коммунальных услуг» и на решение задачи государственной программы «создание условий
для обеспечения надлежащего качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг».

В ходе решения задачи подпрограммы «повышение качества жилищного фонда и комфортности условий проживаний граждан Кировской области»
был внесен вклад в достижение следующих результатов:

государственной жилищной инспекцией Кировской области (далее –
ГЖИ Кировской области) рассмотрено 13 494 письменных обращений, из них 9 668 – от физических лиц и 3 826 – от юридических лиц;

в ходе рассмотрения поступивших обращений ГЖИ Кировской области проведено 1522 внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий, в том числе по исполнению предписаний. Доля проверок лицензионного контроля, жилищного надзора, проведенных в установленные сроки, составила 100 %
в общем количестве проверок;

За 2023 год РСТ Кировской области рассмотрены все поступившие заявления ресурсоснабжающих организаций об установлении тарифов (цен)
в регулируемых сферах, запланированные значения целевых показателей выполняются.

За 2023 год проверки службой не проводились в связи
с действием постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля». Вместе с тем, служба осуществляла мероприятия по контролю, при проведении которых не требуется взаимодействие органа государственного контроля (надзора) с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, а именно осуществляла мониторинг и систематическое наблюдение за исполнением обязательных требований стандартов раскрытия информации организациями, осуществляющими регулируемую деятельность. Контроль службой осуществлялся постоянно, с учетом установленных сроков и в отношении всех контролируемых лиц, осуществляющих регулируемые виды деятельности, информация о которых подлежит раскрытию в соответствии с требованиями действующего законодательства;

в связи с пересмотром размера подлежащей внесению платы граждан
за коммунальные услуги при приведении в соответствие с утвержденными
в установленном порядке предельными индексами в перечень ресурсоснабжающих, управляющих организаций и иных исполнителей коммунальных услуг, имеющих право на предоставление субсидий, включено 215 организаций, заключено 226 соглашений о предоставлении субсидии, сформировано 43 сводных реестров на перечисление субсидии, возмещены недополученные доходы 226 ресурсоснабжающим, управляющим организациям и иным исполнителям коммунальных услуг, связанные с пересмотром размера подлежащей внесению платы граждан за коммунальные услуги при привидении в соответствие с утвержденными в установленном порядке предельными индексами;

показатель собираемости взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах составляет 90,65%, по сравнению
с плановым значением увеличился на 3,6 процентных пункта за счет погашения собственниками помещений задолженности прошлых лет;

В 2023 году были выполнены работы по капитальному ремонту общего имущества в 480 многоквартирных домах общей площадью
1 544,8 тыс. кв. метров, в том числе в 32 многоквартирных домах общей площадью 98,8 тыс. кв. метров, включенных в краткосрочный план реализации областной программы на 2022 год. Расходы составили 2 097,7 млн. рублей.

Выполнение мероприятий краткосрочного плана реализации областной программы на 2022 год и краткосрочного плана реализации областной программы на 2023 год будет продолжено в 2024 году;

заключен государственный контракт от 29.03.2023 № 5 в целях оказания услуг по проведению социологического исследования об удовлетворенности населения муниципальных районов, городских и муниципальных округов Кировской области жилищно-коммунальными услугами. Организованы
и проведены опросы населения на территориях всех городских округов
и муниципальных районов Кировской области методом личного стандартизированного интервью по месту жительства.

В ходе решения задачи подпрограммы «модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» реализованы мероприятия по приобретению
и монтажу 35 объектов котельного и насосного оборудования (583% от плана), замене 20,3 км водопроводных сетей (86% от плана) и 6,2 км тепловых сетей (132% от плана), 1,8 км канализационных сетей, а также ремонту (и приобретению) 6 источников тепловой энергии (150% от плана). Основной причиной отсутствия 100% исполнения показателей является несостоятельность конкурсных процедур, вызванная отсутствием потенциальных подрядчиков для выполнения работ.

В ходе реализации проекта «Чистая вода в Кировской области»
и региональной программы «Повышение качества водоснабжения на территории Кировской области» в 2019 – 2024 годы, утвержденной постановлением Правительства Кировской области» от 01.08.2019 № 421-П (далее – программа)
в 2023 году проводилась реализация восьми мероприятий по строительству
и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения.

В настоящее время мероприятия по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения в городе Котельниче,
в Среднеивкинском сельском поселении Верхошижемского района Кировской области, в пгт Мирный Оричевского района Кировской области завершены.

В соответствии с Соглашением о предоставлении субсидии
из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации
от 22.12.2023 № 069-09-2024-043, заключенным между Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
и Правительством Кировской области, завершение реализации начатых в 2022 – 2023 годах мероприятий по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения в городах Кирове и Вятские Поляны,
в Советском городском поселении Советского района и Омутнинском городском поселении Омутнинского района Кировской области, в Малмыжском районе Кировской области и их финансирование запланированы на 2024 год.

Также в 2023 году с использованием средств областного бюджета проводилась разработка проектной документации на реализацию 4 мероприятий: «Реконструкция системы водоснабжения Ильинского сельского поселения Слободского района», «Модернизация системы водоснабжения Усть-Люгинского сельского поселения Вятскополянского района», «Реконструкция системы водоснабжения Опаринского муниципального округа»
и «Реконструкция системы водоснабжения Даровского городского поселения».

По состоянию на 01.01.2024 муниципальный контракт на разработку проектной документации на реализацию мероприятия «Реконструкция системы водоснабжения Даровского городского поселения» расторгнут.

Разработка проектной документации на реконструкцию систем водоснабжения в Опаринском муниципальном округе, в Усть-Люгинском сельском поселении Вятскополянского района и Ильинском сельском поселении Слободского района, запланированная на 2023 год, не завершена. За нарушение сроков выполнения работ к подрядчикам будут применены меры ответственности, предусмотренные заключенными муниципальными контрактами. Завершить разработку проектной документации планируется
до конца первого полугодия 2024 года.

**Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Кировской области»**

На достижение цели государственной программы «повышение энергоэффективности» и на решение задачи государственной программы «создание условий для обеспечения повышения энергоэффективности» направлена реализация подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Кировской области».

В ходе решения задачи подпрограммы «совершенствование энергетического менеджмента» был внесен вклад в достижение следующих результатов:

оператору государственной информационной системы в области энергосбережения направлено 49 сводных отчетов о состоянии энергоэффективности в Кировской области;

проведена экспертиза 112 программ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, что составляет 80% от плана.

В ходе решения задачи подпрограммы «расширение практики применения энергосберегающих технологий» был внесен вклад в достижение следующих результатов:

Проведена реконструкция оборудования и тепловых сетей протяженностью более 16 км в г. Кирове и г. Кирово-Чепецке.

 В целях повышения эффективности потребления энергетических ресурсов
на предприятиях Кировской области произведена замена оборудования на более энергоэффективное, проведена реконструкция тепловых и электрических сетей, заменены светильники с лампами ДРЛ и лампами накаливания на светодиодные светильники.

ООО ТПК «Экосистемы» произведена модернизация систем отопления
в образовательных учреждениях Кировской области;

Кировским филиалом ПАО «Т Плюс» введены в эксплуатацию блочно-модульные котельные в мкр. Цепели и пос. Пригородный Кирово-Чепецкого района; проведена реконструкция котельной в микрорайоне Чистые Пруды и пос. Сидоровка с переводом на природный газ. В 2023 году проведена замена около 60 км трубопроводов в г. Кирове и г. Кирово-Чепецке. Всего за 2023 год
ПАО «Т Плюс» модернизировано 52 объекта. Общая сумма инвестиций составила более 2 млрд. рублей.

ОАО «Коммунэнерго» произведена замена старых котлов на новые энергоэффективные, проведена перекладка изношенных трубопроводов
на современные предизолированные трубы в ППУ-изоляции.

По состоянию на 01.01.2024 в Кировской области реализуется
66 энергосервисных контрактов, в том числе по модернизации уличного освещения, внутреннего освещения, по оптимизации потребления тепловой энергии. После проведения энергосберегающих мероприятий учреждениями Кировской области в 2023 году сэкономлено 109 784 тыс. рублей.

В рамках реализации механизма экономического стимулирования энергосбережения предприятиям и организациям Кировской области оказывается финансовая поддержка по внедрению энергосберегающих проектов.

По состоянию на 01.01.2024 предоставлены целевые беспроцентные займы 7 организациям на проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замене и модернизации старого оборудования на оборудование с более высоким коэффициентов полезного действия, на общую сумму 46003,97 тыс. рублей. Прогнозируемый экономический эффект от реализации мероприятий составит
16 595,9 тыс. рублей.

**Подпрограмма «Газификация Кировской области»**

На достижение цели государственной программы «развитие системы газоснабжения» и на решение задачи государственной программы «повышение уровня газификации и использования природного газа» направлена реализация подпрограммы «Газификация Кировской области».

В рамках синхронизации выполнения Программы развития газоснабжения и газификации Кировской области на период 2021 – 2025 годы (далее – Программа), утвержденной Губернатором Кировской области и Председателем Правления ПАО «Газпром» и реализуемой единым оператором газификации ООО «Газпром газификация» совместно с уполномоченной на территории Кировской области газораспределительной организацией АО «Газпром газораспределение Киров» за счет средств ПАО «Газпром», с целью исключения риска срыва сроков реализации мероприятий Программы из областного бюджета была предоставлена субсидия местным бюджетам на разработку схем газоснабжения населенных пунктов Кировской области, по итогам предоставления субсидии в 2023 году были разработаны схемы 48 населенных пунктов, объем средств, предоставленный из областного бюджета, составил
14, 592 млн. рублей.

В 2023 году бюджетам муниципальных образований Кировской области была предоставлена субсидия из областного бюджета на софинансирование расходных обязательств на приобретение источников тепловой энергии
на природном газе, возникающих в рамках реализации мероприятий Программы. По итогам предоставления субсидии было приобретено
3 источника тепловой энергии на природном газе, объем средств, предоставленный из областного бюджета, составил 17, 153 млн. рублей.

В ходе решения задачи подпрограммы «создание благоприятных условий для развития системы газоснабжения» в 2023 году бюджету муниципального образования Слободской муниципальный район Кировской области предоставлена субсидия на выполнение мероприятий, связанных
с подготовкой к пуску газа на распределительных газопроводах, находящихся
в муниципальной собственности. По итогам предоставления субсидии
к пуску газа подготовлено 5 распределительных газопроводов, находящихся
в муниципальной собственности, объем средств, предоставленный
из областного бюджета, составил 2, 235 млн. рублей.

**3. Результаты использования бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию государственной программы в отчетном году**

За 2023 год реализация государственной программы осуществляется
за счет средств федерального, областного, местных бюджетов, иных внебюджетных источников.

Общий объем финансирования составил 5 276 443,20 тыс. рублей, объем финансирования за счет средств федерального бюджета – 456 625,40 тыс. рублей (8,65%), областного бюджета – 3 476 296,86 тыс. рублей (65,88%), за счет средств местных бюджетов – 18 812,14 тыс. рублей (0,36%), за счет средств иных внебюджетных источников – 1 324 708,80 тыс. рублей (25,11%).

Справочно: за счет средств налоговых расходов консолидированного бюджета Кировской области – 171 500,00 тыс. рублей.

За 2023 год фактические расходы на реализацию государственной программы составили 5 259 856,57 тыс. рублей, что составляет 99,69%
от запланированного объема, в том числе:

за счет средств федерального бюджета – 456 612,95 тыс. рублей (100,00%);

за счет средств областного бюджета – 2 633 456,35 тыс. рублей (75,75%);

за счет средств местных бюджетов – 18 208,80 тыс. рублей (96,79%),

за счет средств иных внебюджетных источников – 2 151 578,47 тыс. рублей (162,42%).

Объем налоговых расходов по предварительной оценке составил
177 300,00 тыс. рублей.

Справочно: оценка эффективности предоставленных налоговых льгот будет проведена после получения необходимой информации об освобожденных организациях от уплаты транспортного налога в отношении транспортных средств, оборудованных для использования природного газа в качестве моторного топлива, от уплаты налога на имущество организации в отношении объектов газораспределительных сетей, принятых к бухгалтерскому учету
в качестве объектов основных средств начиная с 1 января 2022 года, от уплаты налога на имущество организации в отношении объектов газификации, принятых к бухгалтерскому учету в качестве объектов основных средств начиная с 1 января 2022 года

Средства Федерального бюджета на реализацию мероприятий государственной программы привлекаются в рамках реализации мероприятий государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным
и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

|  |  |
| --- | --- |
| Приложение: | 1. Отчет об исполнении плана реализации государственной программы за январь – декабрь 2023 года. |

Ведущий консультант отдела предоставления
субсидий министерства энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Кировской области Л.Н. Артёменкова