**Аналитическая справка**

**о ходе реализации государственной программы Кировской области «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности» за 2021 год**

**1. Общая характеристика государственной программы**

Государственная программа Кировской области «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности» утверждена постановлением Правительства Кировской области от 30.12.2019   
№ 756-П «Об утверждении государственной программы Кировской области «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности» (далее – государственная программа).

Целями государственной программы является повышение качества жилищно-коммунальных услуг, повышение энергоэффективности и развитие системы газоснабжения.

Достижение целей осуществляется путем решения следующих задач:

создание условий для обеспечения надлежащего качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг;

создание условий для обеспечения повышения энергоэффективности;

повышение уровня газификации и использования природного газа.

Соисполнителями государственной программы являются:

региональная служба по тарифам Кировской области;

государственная жилищная инспекция Кировской области.

В рамках государственный программы реализуется региональный проект «Чистая вода в Кировской области».

**2. Результаты реализации государственной программы, достигнутые   
в отчетном году**

В рамках государственной программы реализуются отдельное мероприятие «Обеспечение создания условий для реализации государственной программы»   
и три подпрограммы:

«Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры Кировской области»;

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности   
в Кировской области»;

«Газификация Кировской области».

На решение задачи государственной программы «создание условий   
для обеспечения надлежащего качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг» направлена реализация отдельного мероприятия «Обеспечение создания условий для реализации государственной программы»   
и подпрограммы «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры Кировской области».

В ходе решения задачи был внесен вклад в достижение следующих результатов:

обеспечено финансирование, содержание министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области;

обеспечено выполнение государственных полномочий в сфере теплоснабжения и электроэнергетики, повышение качества и надежности предоставляемых коммунальных услуг, комфортное проживание граждан;

обеспечена деятельность Кировского областного государственного бюджетного учреждения институт «Кировкоммунпроект»;

исполнено 8 судебных актов к субъекту Российской Федерации Кировской области;

МО «Город Киров» предоставлены иные межбюджетные трансферты   
на исполнение денежных обязательств по 2 судебным актам.

**Подпрограмма «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры Кировской области»**

Реализация подпрограммы направлена на достижение цели государственной программы «повышение качества жилищно-коммунальных услуг» и на решение задачи государственной программы «создание условий для обеспечения надлежащего качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг».

В ходе решения задачи подпрограммы «повышение качества жилищного фонда и комфортности условий проживаний граждан Кировской области»   
был внесен вклад в достижение следующих результатов:

государственной жилищной инспекцией Кировской области (далее –   
ГЖИ Кировской области) рассмотрено 12 894 письменных обращений, из них 9 100 – от физических лиц и 3 794 – от юридических лиц;

в ходе рассмотрения поступивших обращений ГЖИ Кировской области проведено 2 598 внеплановых проверок. Всего за 2021 год проведено 5 100 внеплановых проверок, в том числе по исполнению предписаний. Доля проверок лицензионного контроля, жилищного надзора, проведенных   
в установленные сроки, составила 100 % в общем количестве проверок;

региональной службой по тарифам Кировской области (далее –   
РСТ Кировской области) рассмотрены все поступившие заявления ресурсоснабжающих организаций об установлении тарифов (цен)   
в регулируемых сферах;

РСТ Кировской области проводились мероприятия по контролю   
за раскрытием информации о регулируемой деятельности в сферах электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, обращения с твердыми коммунальными отходами. Всего контроль осуществлялся   
за 620 подконтрольными субъектами. РСТ Кировской области было выявлено 147 нарушений стандартов раскрытия информации;

в связи с пересмотром размера подлежащей внесению платы граждан   
за коммунальные услуги при приведении в соответствие с утвержденными   
в установленном порядке предельными индексами в перечень ресурсоснабжающих, управляющих организаций и иных исполнителей коммунальных услуг, имеющих право на предоставление субсидий, включено 328 организаций, заключено 327 соглашения на предоставление субсидии, сформирован 46 сводных реестров на перечисление субсидии, возмещены недополученные доходы 350 ресурсоснабжающим, управляющим организациям и иным исполнителям коммунальных услуг, связанные с пересмотром размера подлежащей внесению платы граждан за коммунальные услуги при привидении в соответствие с утвержденными в установленном порядке предельными индексами;

показатель собираемости взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах по сравнению со значением прошлого года увеличился на 0,54 процентных пункта за счет погашения собственниками помещений задолженности прошлых лет;

показатель исполнения краткосрочного плана реализации областной программы «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов   
в Кировской области» по сравнению со значением прошлого года уменьшился   
на 35,3 процентных пункта, выполнены работы в 464 многоквартирных домах, что составляет 55,4% от планового значения целевого показателя реализации государственной программы. Причинами невыполнения показателя явились корректировки краткосрочного плана реализации областной программы «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в Кировской области» в ноябре-декабре 2021 года, в том числе в связи с решениями собственников помещений в МКД о переносе срока капитального ремонта   
на более поздний период. Таким образом, краткосрочный план реализации областной программы «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в Кировской области» на 2021 год составил 486 многоквартирных домов (с учетом многоквартирных домов, собственники которых формируют фонды капитального ремонта на специальном счете), фактически отремонтировано 464 многоквартирных дома (выполнение 95,5%);

заключен государственный контракт от 19.05.2021 № 18 в целях оказания услуг по проведению социологического исследования об удовлетворенности населения муниципальных районов, городских и муниципальных округов Кировской области жилищно-коммунальными услугами. Организованы   
и проведены опросы населения на территориях всех городских округов   
и муниципальных районов Кировской области методом личного стандартизированного интервью по месту жительства.

В ходе решения задачи подпрограммы «модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» были осуществлены мероприятия   
по приобретению 57 единиц котельного и насосного оборудования (котлов, дымовых труб, насосов), осуществлен капитальный ремонт   
15 источников теплоснабжения, заменено 8,28 км сетей теплоснабжения   
и отремонтировано и (или) прошли модернизацию 31,19 км водопроводных сетей.

В ходе реализации проекта «Чистая вода в Кировской области» разработана проектная документация, имеющая положительное заключение государственной экспертизы, для реализации трех мероприятий   
по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональной программой «Повышение качества водоснабжения на территории Кировской области»   
в 2019 – 2024 годы, утвержденной постановлением Правительства Кировской области» от 01.08.2019 № 421-П. Проектная документация еще для семи мероприятий находится в стадии разработки с планируемым сроком завершения до конца 2022 года.

**Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Кировской области»**

На достижение цели государственной программы «повышение энергоэффективности» и на решение задачи государственной программы «создание условий для обеспечения повышения энергоэффективности» направлена реализация подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Кировской области».

В ходе решения задачи подпрограммы «совершенствование энергетического менеджмента» был внесен вклад в достижение следующих результатов:

оператору государственной информационной системы в области энергосбережения направлено 49 сводных отчетов о состоянии энергоэффективности в Кировской области. Проводимый мониторинг показал рост оснащенности общедомовыми приборами учета тепла до 95,4%, заключено 10 энергосервисных контрактов на общую сумму более 14 млн. рублей;

проведена экспертиза 144 программ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в рамках которой сэкономлено более 112,85 тыс. рублей;

проведены такие мероприятия, как Межрегиональный форум «Эффективная энергетика и ресурсосбережение» в онлайн формате, всероссийский фестиваль энергосбережения и экологии «ВместеЯрче», в которых приняли участие около   
5 тыс. человек из 18 регионов Российской Федерации;

в образовательных учреждениях Вятскополянского района, г. Кирово-Чепецка проведен демонтаж существующих светильников, в 7 образовательных учреждениях г. Кирова проведены мероприятия по оптимизации потребления тепловой энергии.

В ходе решения задачи подпрограммы «расширение практики применения энергосберегающих технологий» был внесен вклад в достижение следующих результатов:

на предприятиях Кировской области произведена замена оборудования   
на более энергоэффективное, проведена реконструкция тепловых   
и электрических сетей, заменены светильники с лампами ДРЛ и лампами накаливания на светодиодные светильники; проведены мероприятия   
по замещению дизельного топлива, используемого транспортными средствами   
в качестве моторного топлива на природный газ.

Кировским филиалом ПАО «Т Плюс» в г. Кирове обновлено около   
10 км теплосетей, обновлено оборудование нескольких ЦТП и построена новая котельная в слободе Сошени. Проводится реконструкция котельных   
в пос. Порошино, в микрорайоне Чистые Пруды, в пос. Сидоровка. Работы будут продолжены в 2022 году;

принято решение о предоставлении целевых беспроцентных займов   
в отношении 3 организаций ООО «Интеграция», Зуевского РайПО,   
АО «Коммунэнерго» на проведение мероприятий по замене старого оборудования на энергоэффективное. Годовая планируемая экономия составит 9 502,5 тыс. рублей, срок окупаемости 2 года.

**Подпрограмма «Газификация Кировской области»**

На достижение цели государственной программы «развитие системы газоснабжения» и на решение задачи государственной программы «повышение уровня газификации и использования природного газа» направлена реализация подпрограммы «Газификация Кировской области».

В ходе решения задачи подпрограммы «создание благоприятных условий   
для развития системы газоснабжения» был внесен влад в достижение следующих результатов:

построено 40,066 км распределительных сетей газопроводов в населенных пунктах Кировской области в дер. Большой Перелаз, с. Бельтюги,   
с. Верхобыстрица, с. Березник Куменского района и дер. Гуренки Белохолуницкого райна;

разработана пректно-сметная документация по распределительным газопроводам в г. Белая Холуница Белохолуницкого района, г. Омутнинск и дер. Осокино Омутнинского района (1 очередь строительства), дер. Городчики Куменского района, дер. Поповка Кирово-Чепецкого района;

разработаны схемы газоснабжения для 10 населенных пунктов: дер. Городчики Куменского района, дер. Поповка Кирово-Чепецкого района, дер. Жабриевская Сунского района, дер. Самовщина, дер. Варанки, с. Ботыли Нолинского района, дер. Городище, дер. Слудка, с. Ильинское Немского района;

подробное описание мероприятий государственной программы   
и их результатов за 2021 год приведено в приложении № 1 к годовому отчету.

**3. Результаты использования бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию государственной программы в первом полугодии 2021 года**

В 2021 году реализация государственной программы осуществляется за счет средств областного, местных бюджетов, средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, иных внебюджетных источников.

Общий объем финансирования составил 3 738 863,19 тыс. рублей, объем финансирования за счет средств областного бюджета – 2 606 242,50 тыс. рублей (69,71%), за счет средств местных бюджетов – 6 078,98 тыс. рублей (0,16%),   
за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 3 524,80 тыс. рублей (0,09%), за счет средств иных внебюджетных источников –   
1 123 016,91 тыс. рублей (30,04%).

Справочно: за счет средств налоговых расходов консолидированного бюджета Кировской области – 520,00 тыс. рублей.

Плановый объем средств областного бюджета отличается   
от значений, отраженных в плане реализации государственной программы Кировской области «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности» на 2021 год, в связи с поправками, внесенными в сводную бюджетную роспись.

За 2021 год фактические расходы на реализацию государственной программы составили 3 661 812,43 тыс. рублей, что составляет 97,94% от запланированного объема, в том числе:

за счет средств областного бюджета – 2 515 114,13 тыс. рублей (96,50%);

за счет средств местных бюджетов – 4 634,48 тыс. рублей (76,24%);

за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 3 524,80 тыс. рублей (100,00%);

за счет средств иных внебюджетных источников – 1 138 539,03 тыс. рублей (101,38%).

Объем налоговых расходов по предварительной оценке составил   
520,0 тыс. рублей.

Справочно: оценка эффективности предоставленных налоговых льгот будет проведена после получения необходимой информации об освобожденных организациях от уплаты транспортного налога в отношении транспортных средств, оборудованных для использования природного газа в качестве моторного топлива.

**4. Сведения о достижении значений целевых показателей эффективности реализации государственной программы в 2021 году**

Всего в рамках реализации государственной программы в 2021 году запланировано 33 целевых показателей эффективности, из них по 7 показателям не удалось достигнуть планового значения.

Подробная информация о достижении значений целевых показателей эффективности реализации государственной программы, подпрограмм   
и отдельного мероприятия государственной программы приведена в приложении № 2 к годовому отчету.

**5. Предложения по дальнейшей реализации государственной программы**

Необходимость развития коммунальной и жилищной инфраструктуры, повышения энергетической эффективности и газификации продолжает быть актуальной для Кировской области. Поэтому решение задач по созданию условий для обеспечения надлежащего качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг, повышения энергоэффективности и повышения уровня газификации и использования природного газа на территории Кировской области должно быть продолжено в рамках реализации указанной государственной программы в увеличенных объемах финансирования.

Одним из наиболее важных рисков недостижения запланированных результатов реализации государственной программы является снижение уровня финансирования программных мероприятий за счет средств областного   
и местного бюджетов.

|  |  |
| --- | --- |
| Приложение: | 1. Отчет об исполнении плана реализации государственной программы (приложение № 1).  2. Сведения о достижении целевых показателей эффективности реализации государственной программы (приложение № 2). |

Ведущий консультант отдела предоставления  
субсидий министерства строительства, энергетики   
и жилищно-коммунального хозяйства   
Кировской области Л.Н. Артёменкова