УТВЕРЖДЕН

протокол заседания Правительства Кировской области

от                      №

# «ПАСПОРТ

государственной программы Кировской области

«Инженерная и коммунальная инфраструктура»

# 1. Основные положения

| Куратор Государственной программы | Сандалов М.А., Председатель Правительства Кировской области |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Государственной программы | Климентовский В.А., министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области |
| Соисполнитель Государственной программы | Дудникова А.А., начальник государственной жилищной инспекции Кировской области; Михайлов М.В., руководитель региональной службы по тарифам Кировской области |
| Период реализации Государственной программы | 2026 – 2030 годы |
| Цели Государственной программы | повышение удовлетворенности граждан работой жилищно-коммунального хозяйства до 54,9% в 2030 году; повышение энергетической эффективности и обеспечение количества потребленной электрической энергии потребителями в энергосистеме Кировской области в 2030 году не менее чем 7 350 гигаватт-часов/год. |
| Направления (подпрограммы) Государственной программы |  |
| Объем финансового обеспечения Государственной программы за весь период ее реализации | 19 183 514,3 тыс. рублей |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации / государственными программами Российской Федерации | национальная цель развития Российской Федерации «Комфортная и безопасная среда для жизни» (показатели «Улучшение качества среды для жизни в опорных населенных пунктах на 30 процентов к 2030 году и на 60 процентов к 2036 году», «Обновление к 2030 году жилищного фонда не менее чем на 20 процентов по сравнению с показателем 2019 года», «Реализация программы модернизация коммунальной инфраструктуры и улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг для 20 млн. человек к 2030 году», «Строительство и реконструкция (модернизация) не менее чем 2 тыс. объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки к 2030 году», «Обеспечение значимого роста энергетической и ресурсной эффективности жилищно-коммунальном хозяйстве, промышленном и инфраструктурном строительстве») / государственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», государственная программа Российской Федерации «Развитие энергетики» |

2. Показатели Государственной программы

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |
| Цель «Повышение удовлетворенности граждан работой жилищно-коммунального хозяйства до 54,9% в 2030 году» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Удовлетворенность граждан работой жилищно-коммунального хозяйства | ГП | возрастание | про-центов | 36,9 | 2023 | 42,9 | 45,9 | 48,9 | 51,9 | 54,9 |  | министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области | улучшение качества среды для жизни в опорных населенных пунктах на 30 процентов к 2030 году и на 60 процентов к 2036 году; обновление к 2030 году жилищного фонда не менее чем на 20 процентов по сравнению с показателем 2019 года; реализация программы модернизации коммунальной инфраструктуры и улучшения качества предоставляемых коммунальных услуг для 20 млн. человек к 2030 году |
| 2 | Доля населения Кировской области обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | ГП | возрастание | процентов | 87,6 | 2025 | 87,6 | 87,6 | 87,6 | 87,6 | 87,6 |  | министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области | 30 процентов к 2030 году и на 60 процентов к 2036 году; реализация программы модернизации коммунальной инфраструктуры и улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг для 20 млн. человек к 2030 году; строительство и реконструкция (модернизация) не менее чем 2 тыс. объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки к 2030 году |
| Цель «Повышение энергетической эффективности и обеспечение количества потребленной электрической энергии потребителями в энергосистеме Кировской области в 2030 году не менее чем 7 350 гигаватт-часов/год» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество потреб-ленной электриче-ской энергии потре-бителями в энерго-системе Кировской области | ГП | возрастание | гигаватт-часов (миллион киловатт-часов) | 7 325 | 2025 | 7 330 | 7 335 | 7 340 | 7 345 | 7 350 |  | министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области | обеспечение значимого роста энергетической и ресурсной эффективности в жилищно-коммунальном хозяйстве, промышленном и инфраструктурном строительстве |

# 3. Структура Государственной программы

| № п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями Государственной программы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Региональный проект «Создание условий для бесперебойного предоставления бытовых и коммунальных услуг на территории Кировской области» (куратор – Сандалов М.А., Председатель Правительства Кировской области) |  |  |
|  | Ответственный за реализацию – министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области | Срок реализации – 2026 – 2030 годы |  |
|  | Повышение качества подготовки объектов бытовой и коммунальной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период | снижена аварийность на объектах и системах жизнеобеспечения Кировской области, повышено качество предоставления коммунальных услуг | удовлетворенность граждан работой жилищно-коммунального хозяйства |
| 2 | Региональный проект «Создание условий для проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Кировской области» (куратор – Сандалов М.А., Председатель Правительства Кировской области) |  |  |
|  | Ответственный за реализацию – министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области | Срок реализации – 2026 – 2030 годы |  |
|  | Приведение жилищного фонда в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими безопасные и благоприятные условия для проживания | увеличен период эксплуатации жилищного фонда, созданы условия для комфортного проживания граждан | удовлетворенность граждан работой жилищно-коммунального хозяйства |
| 3 | Региональный проект «Создание условий для ограничения роста платы граждан за коммунальные услуги в Кировской области» (куратор – Сандалов М.А., Председатель Правительства Кировской области) |  |  |
|  | Ответственный за реализацию – министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области | Срок реализации – 2026 – 2030 годы |  |
|  | Обеспечение соблюдения организациями, осуществляющими начисление платы граждан за коммунальные услуги, установленного максимального индекса изменения размера вносимой гражданами платы | созданы условия, обеспечивающие расчет размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в соответствии с предельным индексом изменения | удовлетворенность граждан работой жилищно-коммунального хозяйства |
| 4 | Региональный проект «Развитие электроэнергетики Кировской области» (куратор – Сандалов М.А., Председатель Правительства Кировской области) |  |  |
|  | Ответственный за реализацию – министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области | Срок реализации – 2026 – 2030 годы |  |
|  | Обеспечение условий для развития электроэнергетики | повышена эффективность потребления и рационального использования энергетических ресурсов, обеспечена доступность объектов зарядной инфраструктуры для электрического автомобильного транспорта | количество потребленной электрической энергии потребителями в энергосистеме Кировской области; удовлетворенность граждан работой жилищно-коммунального хозяйства |
| 5 | Региональный проект «Модернизация коммунальной инфраструктуры» (Кировская область)» (куратор – Сандалов М.А., Председатель Правительства Кировской области) |  |  |
|  | Ответственный за реализацию – министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области | Срок реализации – 2026 – 2030 годы |  |
|  | Улучшено качество предоставляемых коммунальных услуг для 20 млн. человек к 2030 году | снижены износ объектов коммунальной инфраструктуры и аварийность на системах тепло-, водоснабжения и водоотведения | удовлетворенность граждан работой жилищно-коммунального хозяйства; доля населения Кировской области обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения |
| 6 | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение условий развития жилищно-коммунального комплекса Кировской области» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию – министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области | – |  |
|  | Обеспечение условий для эффективного развития жилищно-коммунального хозяйства | обеспечено надежное и качественное предоставление жилищно-коммунальных услуг населению, повышена прозрачность деятельности организаций жилищно-коммунального хозяйства; увеличена доля населения удовлетворенного предоставляемыми жилищно-коммунальными услугами; обеспечено проведение капитальных ремонтов многоквартирных домов в целях комфортного проживания населения | удовлетворенность граждан работой жилищно-коммунального хозяйства |

# 4. Финансовое обеспечение Государственной программы

| Источник финансового обеспечения Государственной программы | Объем финансового обеспечения Государственной программы по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | из них |  |  |  |  |
|  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| Государственная программа – всего | 19 183 514,3 | 4 314 020,6 | 4 583 132,7 | 3 428 787,0 | 3 428 787,0 | 3 428 787,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 1 104 605,3 | 481 997,5 | 622 607,8 | - | - | - |
| областной бюджет | 12 879 304,6 | 2 709 314,1 | 2 790 985,6 | 2 459 668,3 | 2 459 668,3 | 2 459 668,3 |
| местные бюджеты | 17 019,8 | 7 384,2 | 9 635,6 | - | - | - |
| внебюджетные источники | 5 182 584,6 | 1 115 324,8 | 1 159 903,7 | 969 118,7 | 969 118,7 | 969 118,7 |
| Справочно: объем налоговых расходов Кировской области | - | - | - | - | - | - |

____________

Приложение

к паспорту государственной программы

Кировской области «Инженерная и коммунальная инфраструктура»

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Государственной программы с детализацией по укрупненным мероприятиям

| Наименование укрупненного мероприятия Государственной программы | Объемы финансового обеспечения Государственной программы по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | из них |  |  |  |  |
|  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| Государственная программа Кировской области – всего | 19 183 514,3 | 4 314 020,6 | 4 583 132,7 | 3 428 787,0 | 3 428 787,0 | 3 428 787,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| финансовое обеспечение деятельности органов государственной власти Кировской области | 1 234 540,3 | 246 840,7 | 246 924,9 | 246 924,9 | 246 924,9 | 246 924,9 |
| Финансовое обеспечение деятельности областных государственных учреждений (с указанием объектов капитального ремонта, финансируемых за счет средств федерального бюджета) | 440 972,0 | 88 812,4 | 88 039,9 | 88 039,9 | 88 039,9 | 88 039,9 |
| мероприятия в установленной сфере деятельности | - | - | - | - | - | - |
| субсидии местным бюджетам из областного бюджета (с указанием объектов капитального ремонта, финансируемого за счет средств федерального бюджета, объектов строительства, и реконструкции муниципальной собственности) | 2 038 966,3 | 884 620,6 | 1 154 345,7 | - | - | - |
| субсидии из областного бюджета, включая гранты, юридическим лицам (за исключением субсидий государственным и муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг и некомерческим организациям, не являющимся областными государственными учреждениями | 10 622 842,2 | 2 124 508,2 | 2 124 538,5 | 2 124 538,5 | 2 124 583,5 | 2 124 583,5 |
| Иные расходы | 4 846 193,5 | 969 238,7 | 969 238,7 | 969 238,7 | 969 238,7 | 969 238,7 |

________________________________