УТВЕРЖДЕН

протоколом заседания Правительства Кировской области

от №

# ПАСПОРТ

**государственной программы Кировской области**

**«Газификация»**

**1. Основные положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор Государственной программы  | Жердев А.А., первый заместитель Председателя Правительства Кировской области |
| Ответственный исполнитель Государственной программы | Климентовский В.А., министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области |
| Соисполнитель Государственной программы | - |
| Период реализации Государственной программы | 2026 – 2030 годы |
| Цель Государственной программы | повышение уровня газификации населения, жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных органиаций Кировской области природным газом в 2030 году до 57,17% |
| Направления (подпрограммы) Государственной программы  | газификация и догазификация потребителей на территории Кировской области;развитие рынка газомоторного топлива на территории Кировской области |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации | Объем финансового обеспечения государственной программы за весь период ее реализации составляет 148 000,00 тыс. рублей.  |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации / государственными программами Российской Федерации | национальная цель развития Российской Федерации «Комфортная и безопасная среда для жизни» «Обеспечение в рамках программы социальной газификации населения подключения к сетевому природному газу не менее чем 1,6 млн. домовладений к 2030 году и не менее чем 3 млн. домовладений к 2036 году» / государственная программа Российской Федерации «Развитие энергетики» |

**2. Показатели Государственной программы**

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрас-тания/ убывания | Единица измере-ния (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значение показателя по годам | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| значе-ние | год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Цель государственной программы Кировской области «Газификация» - повышение уровня газификации природным газом |
| 1 | Уровень газификации населения природным газом | ГП | возрастание | процент | 55,67 | 2025 | 55,97 | 56,27 | 56,57 | 56,87 | 57,17 | Указ Губернатора Кировской области от 21.01.2022 № 8 «Об утверждении программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Кировской области на 2022 – 2031 годы» | министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области | обеспечение в рамках программы социальной газификации населения подключения к сетевому природному газу не менее чем 1,6 млн. домовладений к 2030 году и не менее чем 3 млн. домовладений к 2036 году |
| 2 | Количество муниципальных образований Кировской области, газифицированных природным газом | ГП | возрастание | единица | 21 | 2025 | 21 | 22 | 24 | 31 | 31 | Стратегия социально-экономического развития Кировской области на период до 2036 года, утвержденная распоряжением Правительства Кировской области от 25.11.2024 № 301 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Кировской области на период до 2036 года» | министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области | обеспечение в рамках программы социальной газификации населения подключения к сетевому природному газу не менее чем 1,6 млн. домовладений к 2030 году и не менее чем 3 млн. домовладений к 2036 году |

# 3. Структура Государственной программы

| № п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями Государственной программы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Региональный проект «Развитие системы газоснабжения Кировской области» (куратор – Жердев А.А., первый заместитель Председателя Правительства Кировской области) |
|  | Ответственный за реализацию – министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области | Срок реализации – 2026 – 2030 годы |
|  | Создание благоприятных условий для развития системы газоснабжения Кировской области | повышен уровень газификации и использования природного газа, обеспечено развитие газовой инфраструктуры | уровень газификации населения природным газом; количество муниципальных образований Кировской области, газифицированных природным газом |

**4. Финансовое обеспечение Государственной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование государственной программы, источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |
| Всего на 2026-2030 годы | 2026год | 2027год | 2028год | 2029год | 2030год |
| Государственная программа Кировской области «Газификация» – всего | 148 000,00 | 112 000,00 | 36 000,00 |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 99 000,00 | 66 240,00 | 32 760,00 |  |  |  |
| областной бюджет | 49 000,00 | 45 760,00 | 3 240,00 |  |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Справочно: объем налоговых расходов Кировской области | 1 486 100,00 | 205 300,00 | 320 200,00 | 320 200,00 | 320 200,00 | 320 200,00 |

**5. Финансовое обеспечение Государственной программы с детализацией по укрупненным мероприятиям**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование укрупненного мероприятия государственной программы | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |
| Всего на 2026-2030 годы | 2026год | 2027год | 2028год | 2029год | 2030год |
| Государственная программа Кировской области «Газификация» – всего | 148 000,00 | 112 000,00 | 36 000,00 |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Введены в эксплуатацию объекты заправки транспортных средств природным газом | 108 000,00 | 72 000,00 | 36 000,00 |  |  |  |
| Разработана схема газоснабжения и газификации Кировской области | 40 000,00 | 40 000,00 |  |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_